Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
FF 1.1	Skapa formuläret med listan	Klar	1	1
KF 1	Skapa masterpagen med meny	Klar*	2	2
FF 3	Skapa Databasmodel	Klar	2	1
FF 3	Skapa databasen	Klar	5	3
FF 2.1	Skapa formuläret för detaljer	Klar	1	1
FF 1.1	Skapa listan	Klar	4	3
KF 3	Testning	Klar	2	2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
FF 4.2	Skapa funktion att kunna logga in	Klar	6	5
FF 4.3	Skapa funktion att kunna logga ut	Klar	1	1
FF 2.1	Fylla formuläret detaljer kunna se bilder och sådant	Ej klar	4	6
FF 2.2	Skapa funktion för att kunna lägga till bilder	Ej börjat	7
FF 4.1	Skapa funktion för att kunna skapa användare	Ej börjat	3
KF 3	Testning	Klar	2	2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
FF 2.1	Fylla formuläret detaljer kunna se bilder och sådant	Ej Klar	3	6
FF 2.2	Skapa funktion för att kunna lägga till bilder	Klar	7	7
FF 4.1	Skapa funktion för att kunna skapa användare	Klar	3	2
FF 2.3	Skapa funktion Skriva kommentar	Ej börjat	5
KF 3	Testning		2	2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
FF 2.1	Fylla formuläret detaljer kunna se bilder och sådant	Klar	1	3
FF 2.3	Skapa funktion Skriva kommentar	Klar	6	8
FF 1.2	Nytt Spel	Ej klar	10	5
KF 3	Testning	Klar	2	2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
FF 1.2	Nytt Spel	Klar	5	6
KF 2	Design	Ej Klar	10	5
FF1.1	Välja Se större version av bild	Klar	2	4
KF 3	Testning	Klar	1	1

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
KF 2	Design	Klar	5	3
Alla krav	Förfiningar	Klar	4	3
KF 3	Lägga till validering	Klar	5	6
KF 3	Testning	Klar	5	5

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
PK 1	Skapa powerpoint	Ej Klar	1	1
PK 1	Öva inför redovisning	Ej Klar	8	1
KF 3	Fixa fel	Ej Klar	5	1
KF 3	Testning	Ej Klar	8	2

Krav	Uppgift	Status	Skattad tid	Verklig tid
PK 1	Skapa powerpoint	Klar	1	3
PK 1	Öva inför redovisning	Klar	8	6
KF 3	Fixa fel	Klar	4	3
KF 3	Testning	Klar	6	6